Доклад о работе ГБУ «Жилищник района Новогиреево» в 2020 году

Уважаемый Александр Павлович, уважаемые депутаты!

По результатам работы в 2020 году нам удалось достигнуть новых успехов, столкнутся с трудностями связанными с пандемией, а так же получить неоценимый опыт.

Содержание территории (благоустройство)

По программе реновация перенесено и благоустроено 2 детские площадки.

Благоустроено 19 дворовых территорий по отдельным видам работ, так же выполнены работы по безопасности дорожного движения на 17 объектах дорожного хозяйства.

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 5330 кв.м. и газона площадью 21190 кв.м., заменено резиновое покрытие площадью 2377 кв.м., 2 контейнерные площадки.

Выполнены работы по понижению газонов общей площадью более 36 тыс.кв.м. по улицам: Кусковская, Перовская, Полимерная, Алексея Дикого, 2-й Проспект.

Высажено 4 дерева и более 14 тыс. кустарников. Проведены работы по вырубке 60-ти аварийных и сухостойных деревьев и санитарной обрезке 305 деревьев. Проведена формовочная обрезка более 13 тысяч кустарников. Посажено более 310 тысяч цветов.

Проведено 12 моек территории эксплуатируемой ГБУ «Жилищником района Новогиреево», кроме того с апреля по октябрь проводились работы по сплошной обработке дезинфицирующими препаратами территории района.

В зимний период на снегоплавильные пункты вывезено 8645 кубов  снега, с целью предотвращения образования ледяной корки на всей территории района применено 390 т противогололедных материалов, в аналогичный период 2019 года применено 740т.

В рамках реализации программы «Мой район» подготовлен проект комплексного благоустройства 3-го Проспекта.

Эксплуатация МКД

В 2020 году были запланированы работы по ремонту  131 подъезда. До начала пандемии отремонтирован 61 подъезд. Далее работы были приостановлены.

Также были выполнены работы:

- замене входных двери в кол-ве 12 шт;

- заменены окна в местах общего пользования в количестве 194 шт;

- выполнены работы по герметизация межпанельных швов в 53 квартирах (1060  п.м) ;

- 20 подъездов оборудованы откидными пандусами для инвалидных и детских колясок;

- выполнены работы по замене лифтового оборудования (10 лифтов) в 5 многоквартирных домах;

- выполнены ремонтные работы в 16 квартирах ветеранов ВОВ;

- в 12 МКД установлены автоматизированные узлы управления центральным отоплением.

В период пандемии в ежедневном режиме проводилась дезинфекционная обработка 857 подъездов.

Капитальный ремонт

В 2020 году завершены работы по капитальному ремонту 8 МКД.  Силами ГБУ «Жилищник района Новогиреево» завершен капитальный ремонт 3-х МКД, один дом будет завершен в 2021 году.

В рамках реализации охрано-поддерживающих мероприятий МКД включенных в реновацию проведен ремонт кровельного покрытия в 21 доме.

Претензионная работа

За 2020 год:

- направлено 604 заявления в суды на взыскание задолженности на сумму 25,6 млн. руб.

- вынесено 376 решений о взыскании задолженности на сумму 18,4 млн. руб.

- передано в банки и службу судебных приставов 1 145 исполнительных документов о взыскании задолженности на сумму 104,1 млн.руб.

- судебными приставами-исполнителями вынесено 126 постановлений о запрете выезда за пределы Российской Федерации.

По результатам работы в 2020г. поступили оплаты на сумму более 112 мнл.руб.

Портал «Наш город»

С помощью порталов и социальных сетей, жители района могут получить информацию о деятельности органов власти, проконтролировать своевременность и качество проводимых работ на объектах городского хозяйства, сообщить о выявленных нарушениях и оценить работу государственных учреждений.

За 2020 год на портал «Наш Город» поступило 3005 обращений от жителей района и волонтеров, за аналогичный период 2019 года полупило 5299 обращений. В 2020 мы сократили кол-во поступающих обращений от жителей практически вдвое. Такого результата удалось достичь за счет новой системы контроля, завершающим звеном которой является глава управы.

Основная часть обращений, поступала по категории: «Многоквартирные дома» (1353), «Дворовые территории» (1244) и «Дороги» (239).

Доклад окончен. Спасибо за внимание.

Готов ответить на Ваши вопросы.