ОТЧЁТ

главы управы района Новогиреево

города Москвы

ЧЕРНОВА

Дмитрия Владимировича

«Об итогах выполнения Программы комплексного развития района

в 2023 году»

на заседании Совета депутатов муниципального округа Новогиреево

19.03.2024 г.

Уважаемые депутаты, приглашенные руководители и жители района Новогиреево!

Сегодня вашему вниманию предлагается мой отчёт «Об итогах выполнения Программы комплексного развития района Новогиреево в 2023 году».

Важно отметить, что программы комплексного развития района Новогиреево в 2023 году, включая и программы социально-экономического развития, выполнены в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа Новогиреево, объёмами и финансированием.

Во исполнение закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», депутаты активно осуществляли не только контроль за ходом работ и принимали участие в их приемке, а также активно встречались с жителями, отстаивали их интересы и разрешали конфликтные ситуации.

- Краткая характеристика района Новогиреево.

Новогиреево – район города Москвы, входит в состав Восточного административного округа.

Площадь территории района Новогиреево составляет 445,29 га.

Жилищный фонд - 310 домов, что составляет почти 1 652 000 кв. метров. Протяженность улиц - 109 километров. Основными являются 4 магистрали: Зеленый и Свободный проспекты, Перовская и Кусковская улицы. Район «Новогиреево» граничит на юге по железной дороге с районом «Вешняки», на востоке и севере — с районом «Ивановское», на западе — с районом «Перово». Территория района находится в мощных потоках городского транспорта. Здесь проходит Калининская линия московского метрополитена и расположены станции метро «Перово» и «Новогиреево».

Численность населения в 2023 году составила 99961человек.

- Программа жилищно-коммунального хозяйства в 2023 г.

В 2023 году выполнены городские программы по следующим направлениям:

1.  Ремонт подъездов

В 2023 году отремонтированы в рамках эксплуатации 120 подъездов в 36 многоквартирных домах.

2. Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов
В 2023 году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Москвы проведен капитальный ремонт многоквартирных домов района Новогиреево в 37 МКД, из них:

- силами ГБУ «Жилищник района Новогиреево» работы выполнены в 8-ми домах района;

- силами коммерческих организаций –

  - в 29 домах;

  - замена лифтового оборудования выполнена в 10 МКД, заменено 24 лифта.

За счёт средств социально-экономического развития в 2023 году на сумму 3068000,00 рублей выполнен выборочный капитальный ремонт отдельных узлов 28 лифтов в 19 многоквартирных домах, в том числе проведены работы по замене тяговых канатов в 10 лифтах, в 13 лифтах произведена замена червячной пары, в 5 лифтах произведена замена редуктора.

ГБУ «Жилищник района Новогиреево» выполнены охранно-поддерживающие мероприятия в 23 многоквартирных домах, включенных в программу реновации. Капитально отремонтированы 48 систем (кровля, электрика, отопление, теплоснабжения, горячее и холодное водоснабжение, канализация) на общую сумму 40 640 848,6 рублей.

Так же в 2023 году осуществлялся ежедневный контроль за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений в рамках текущей эксплуатации жилого фонда.

Благоустройство в 2023 г.

Всего в районе – 262 дворовых территории.

В 2023 году за счет средств стимулирования управы района выполнено:

- комплексное благоустройство 10 дворовых территориях, из них: работы на 7 дворах выполнены силами подрядной организации по заказу ГБУ «Автомобильные дороги ВАО», 3 двора благоустроено силами ГБУ «Жилищник района Новогиреево». При проведении работ модернизировано 9 детских площадок, 8 спортивных площадок, 4 тренажерных площадки, 1 зона отдыха.

За счет средств экономии средств стимулирования управ (СУР), образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур, выполнено благоустройство по отдельным вилам работ:

- благоустройство детской площадки по адресу: Кусковская ул., д.23 корп.4,

- благоустройство дворовых территорий, прилегающих к городским поликлиникам по адресам: ул.Утренняя, д.18А, Федеративный просп., д.31, и дворовой территории по адресу: Свободный пр., д.27, прилегающей к школе ГБОУ № 1324.

По целевой программе Восточного округа по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий большими картами выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на дворовых территориях по 11 адресам. Общая площадь ремонта асфальтобетонного покрытия - 14,1 тыс. кв.м.

Всего на указанных дворовых территориях выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 31 446,5 кв.м., устройство нового асфальтобетонного покрытия на площади 371 кв.м, заменено 9 190,8 п.м бортового камня, установлено нового бортового камня – 3 453,1 п.м., заменено и обустроено резиновое покрытие на детских и спортивных площадках площадью 4 298,6 кв.м., заменено 25 модулей на контейнерных площадках, выполнено устройство рулонного газона площадью 18 757 кв.м.

В рамках реализации Государственной программы города Москвы "Развитие городской среды» подрядной организацией ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» выполнены работы по благоустройству «Знакового объекта» - территории Афганского парка по адресному ориентиру: Зеленый проспект, вл. 26-28, включая территорию возле памятников "Скорбящим матерям" и "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане".

По заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 № 507-ПП "О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов".

в 2023 году выполнены работы по устройству опор наружного освещения в количестве 33 единиц, в том числе на 7 дворовых территориях и пешеходной дорожке вокруг Купавенского пруда.

Комплексное благоустройство

Адресный перечень выполненных работ:

- Перовская ул., д.49/53 - заменено асфальтобетонное покрытие, заменены бортовые камни, заменено резиновое покрытие на детской площадке, заменены МАФ- 25шт., обустроена новая спортивная площадка и площадка для настольного тенниса, заменено 5 модулей для ТБО на 2-х контейнерных площадках. (силами подрядной организации).

- Перовская ул., д.51 - заменено асфальтобетонное покрытие, заменены бортовые камни, заменено резиновое покрытие на детской площадке, обустроена новая тренажерная площадка и площадка для воркаута, заменены МАФ-32 шт. (в т.ч установлены 6 тренажеров, 1воркаут-комплекс и разноуровневые брусья) (силами подрядной организации).

- Перовская ул., д.55 - заменено асфальтобетонное покрытие, заменены бортовые камни, заменено резиновое покрытие на детской площадке, заменены МАФ – 35 шт., заменено 4 модуля для ТБО на 2-х контейнерных площадках. (силами подрядной организации).

- Перовская ул., д.57 - заменено асфальтобетонное покрытие, заменены бортовые камни, заменено резиновое покрытие на детской и тренажёрной площадках, заменены МАФ-30 шт. (в т.ч. 3 тренажера), заменены 3 модуля КП. (силами подрядной организации).

- Перовская ул., д.59 - заменено асфальтобетонное покрытие, заменены бортовые камни, заменено резиновое покрытие на детской площадке, заменены МАФ – 17 шт. (Силами подрядной организации).

- Утренняя ул., д.10 к.1, к.2 - заменено асфальтобетонное покрытие, заменены бортовые камни, заменено резиновое покрытие на детской площадке, заменены МАФ- 31шт., заменены 2 модуля КП. (силами подрядной организации).

- Полимерная ул., д.7 - заменено асфальтобетонное покрытие, заменены бортовые камни, заменено резиновое покрытие на детской и спортивной площадке, обустроена новая площадка воркаута, заменена хоккейная коробка (с воротами для хоккея и баскетбольными стойками), заменены МАФ- 40 шт. (в т.ч. воркаут-комплекс и трехуровневая скамейка), заменены 7 модулей КП.  (силами подрядной организации).

- Полимерная ул., д.3 - заменено асфальтобетонное покрытие, заменены бортовые камни, заменено резиновое покрытие на детской площадке, обустроена новая тренажерная площадка со спортивно-гимнастическим комплексом, заменены МАФ- 18 шт., осуществлено устройство рулонного газона. (силами ГБУ «Жилищник района»).

- Утренняя ул., д.14 к.1- заменено асфальтобетонное покрытие, заменены бортовые камни, заменено резиновое покрытие на детской площадке, обустроена новая тренажерная площадка со спортивно-гимнастическим комплексом, заменены МАФ- 26 шт., осуществлено устройство рулонного газона (Силами ГБУ «Жилищник района»). Заменены 4 модуля КП. (Силами подрядной организации).

- Утренняя ул., д.14 к.2, к.3- заменено асфальтобетонное покрытие, заменены бортовые камни, заменены МАФ- 8 шт. (скамейки, урны), осуществлено устройство рулонного газона (Силами ГБУ «Жилищник района»).

В рамках комплексного благоустройства дворов силами ГБУ «Жилищник района Новогиреево» всего обустроено 18 757,0 кв.м. рулонного газона по адресам: Перовская ул, д.49/53, Перовская ул., д.51, Перовская ул., д.55, Перовская ул., д.57, Перовская ул., д.59, Утренняя ул., д.10 к.1, к.2, Полимерная ул., д.7, Полимерная ул., д.3, Утренняя ул. д.14 к.1, Утренняя ул., д.14 к.2,3.

Отдельные виды работ выполнены по адресам:

- Кусковская ул., д.23 к.4 –заменено резиновое покрытие на детской площадке, заменен садовый бортовой камень, заменены МАФ - 11 шт, (силами ГБУ «Жилищник района»)

- Свободный пр-т, д.27 – заменено асфальтобетонное покрытие тротуара, заменен бортовой камень, восстановлен газон (силами ГБУ «Жилищник района»).

Ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами

Исполнитель Госзадания: в части СМР - ГБУ «Автомобильные дороги ВАО», по закупке бортового камня - ГБУ «Жилищник района Новогиреево».

- Перовская ул., д.53 - замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожного бортового камня, устройство дорожного бортового камня.

- Зеленый просп., д.76 - замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожного бортового камня, устройство дорожного бортового камня.

- Зеленый просп., д.64 - замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожного бортового камня, устройство дорожного бортового камня

- Полимерная ул., д.7 - замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожного бортового камня, устройство дорожного бортового камня.

- Полимерная ул., д.5- замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожного бортового камня, устройство дорожного бортового камня.

- Союзный пр-т, д.8, к.1, к.2 - замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожного бортового камня, устройство дорожного бортового камня.

- Утренняя ул., д.8 - замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожного бортового камня.

- Утренняя ул., д.6 - замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожного бортового камня.

- Утренняя ул., д.2/51, 4 - замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожного бортового камня, устройство дорожного бортового камня.

- Алексея Дикого ул., д.20 - замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожного бортового камня, устройство дорожного бортового камня.

- Федеративный пр-т, д.33, 35 - замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожного бортового камня, устройство дорожного бортового камня.

Благоустройство территорий, прилегающих к городским поликлиникам

- ул.Утренняя, д.18 А - устроено асфальтобетонное покрытие тротуара, установлен бортовой камень, выполнен ремонт газона (силами ГБУ «Жилищник района»).

- Федеративный просп., д.31 - заменено асфальтобетонное покрытие, заменен бортовой камень, восстановлен газон, выполнен ремонт газона (силами ГБУ «Жилищник района»).

Благоустройство знакового объекта

При благоустройстве территории Афганского парка по адресному ориентиру: Зеленый проспект, вл. 26-28, включая территорию возле памятников "Скорбящим матерям" и "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане", на общей площади 11,25 га выполнено:

- устройство 4-х детских площадок для разных возрастных групп

- устройство 3-х спортивных зон (1 тренажерная площадка; 1 многофункциональная, 1 площадка питербаскет (в т.ч. с многофункциональными тренажерами и площадкой для паннабола);

- устройство 3-х зон тихого отдыха;

- устройство 343-х парковых МАФ (лавочки, скамейки);

- устройство 22-ти спортивных МАФ и 45-ти детских МАФ;

- устройство 1-го шахматного дворика;

- устройство беговой дорожки протяженностью 860 м.;

- устройство асфальтового покрытия тротуаров – 15 401 кв.м.;

- устройство асфальтового покрытия проездов – 10 813 кв.м.;

- устройство плиточного покрытия на мемориальной зоне – 2 761 кв.м.;

- устройство резинового покрытия – 3 888 кв.м.;

- устройство газонного покрытия – 67 060 кв.м.;

- устройство цветников – 236 кв.м.;

- посадка 70-ти крупномерных деревьев;

- устройство 240-ти опор наружного освещения;

- устройство 188-х машиномест, в т.ч. 20-ть машиномест для маломобильных групп населения.

Установка опор наружного освещения

- Перовская, д. 51 – установлено 5 опор наружного освещения.

- Полимерная, д. 3 – установлено 3 опоры наружного освещения.

- Утренняя, д. 14, к. 2 – установлено 5 опор наружного освещения.

- Коренная ул, д. 10 – установлено 7 опор наружного освещения.

- Перовская д. 46, корп. 2,4 – установлено 5 опор наружного освещения.

- Алексея Дикого, д. 5, к. 1, 2 – установлено 3 опоры наружного освещения.

- Свободный проспект, д. 21/2 – установлено 2 опоры наружного освещения.

- Перовская, д.53 - установлено 3 опоры наружного освещения.

Благоустройство объектов образования

В 2023 году благоустройство объектов образования не проводилось.

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного фонда и общедомового оборудования в 2023 г.

Управление многоквартирных домов на территории района Новогиреево осуществляют 17 организаций, в том числе:

- 3 управляющие организации:

ГБУ «Жилищник района Новогиреево» - в управлении 286 домов

ООО «ПИК-Комфорт» - в управлении 6 домов

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОКОЛИНАЯ ГОРА» - действует на территории района с 2023 года, определена собственниками помещений 3-х домов

-  4 ТСЖ – управляют 4-мя домами

-  10 ЖСК - в управлении 12 домов

Самой крупной управляющей организацией является ГБУ «Жилищник района Новогиреево». В управлении ГБУ находятся 286 домов, из них: 18 ЖСК, 2 ТСЖ.

Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и социально-культурного назначения

В соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 16 марта 2023 года № 01-01-13-60/23 «О подготовке города Москвы к осенне-зимнему периоду 2023-2024гг.», распоряжением префектуры Восточного административного округа города Москвы от 05 апреля 2023 года № 229-В-РП «Об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств Восточного административного округа в осенне-зимний период в 2022-2023гг. и задачах по подготовке к зиме 2023-2024гг.» в районе Новогиреево проведены комплексные работы по подготовке жилищного и нежилого фонда к отопительному сезону 2023-2024гг.

Во исполнение действующих нормативных актов управой района утвержден состав тепловой комиссии района Новогиреево. Проведено 12 заседаний комиссии. На заседаниях заслушивались организации о ходе проведения работ по подготовке объектов и инженерных систем, и коммуникаций к зиме, ставились задачи, обсуждались проблемные вопросы. 
На основании представленных организациями ЖКХ планов сформирован и утвержден комплексный план работ по подготовке к отопительному сезону.

Согласно актам готовности, во всех многоквартирных домах района системы отопления зданий приняты к эксплуатации в зимних условиях 2023-2024 годов, готовность жилищного фонда к отопительному сезону обеспечена в установленные сроки.

На территории района подлежат очистке в зимний период кровли 111 многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организацией ГБУ «Жилищник района Новогиреево». Из них 41 МКД имеют металлические кровли, 70 МКД – рулонные кровли с металлическими свесами.

ГБУ «Жилищник района Новогиреево» укомплектовано 17 бригад (по 3 человека в каждой) по очистке кровель от снега и наледи, персонал обучен, прошел медицинское освидетельствование, бригады оснащены необходимым инвентарем и оборудованием.

Озеленение

В рамках проведения акций «Миллион деревьев» в 2023 году в районе Новогиреево проведены работы по посадке 144 деревьев силами подрядных организаций Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

- на объектах 2 категории: деревья – 79 шт.;

- на объектах 3 категории: деревья – 65 шт.

Мероприятия по безопасности дорожного движения в 2023 году

Учитывая важность мероприятий по безопасности дорожного движения (далее – БДД) реализовано 18 мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения в районе Новогиреево, а именно: по адресу Ул. Утренняя, д. 14, корп. 3 выполнены работы по уширению тротуара, по адресу: Свободный проспект, д. 21/2 обустроен участок тротуара, по адресам: ул. Утренняя, д. 22, корп. 2, ул. Коренная (вдоль проезжей части),, Зеленый проспект, д. 64, ул. Утренняя, д. 20, Зеленый пр., д. 54А (6-й пр. Новогиреева), ул. Кусковская, д. 41-43, ул. Кусковская, д. 26 (на 2-й Владимирской ул.) и Федеративный проспект, д. 27 построены новые тротуары, вблизи образовательного учреждения по адресу: ул. Перовская, д. 66Д обустроены искусственные неровности, а также по адресу: ул. Утренняя, д. 8, по адресу: Зеленый проспект, д. 30 выполнены работы по восстановлению газона и конструктивному разделению проезжей части и озелененной территории, по адресам: Свободный проспект, д. 39, корп. 1, ул. Фрязевская, д. 6, Ул. Утренняя, д. 18, корп. 1,2, пересечение ул. Алексея Дикого и 3-го проспекта Новогиреева обустроены дополнительные парковочные места, по адресу: Свободный проспект, д. 30 выполнены работы по разделению пешеходной зоны и парковочного пространства.

На вышеуказанные работы потрачено 10 608 017,50 рублей финансирования от общей суммы средств стимулирования управы района.

Также, в 2023 году выполнены работы по обустройству пешеходных тротуаров вблизи поликлиник по адресам: ул. Утренняя, д. 18А и Федеративный проспект, д. 31А.

- Развитие социальной сферы в районе Новогиреево

в 2023 году

На территории района Новогиреево расположены: 4 образовательных комплекса (школы-12, детские сады -13), 3 колледжа; 4 поликлиники 2 взрослых и 2 детских, а также 1 больница, 1 детский санаторий,1 подстанция скорой помощи; 3 библиотеки; 1 детская школа искусств, 1 театр, 1 кинотеатр, 2 музея.

Основной задачей управы района в области социальной защиты населения является оказание адресной поддержки жителям района, в основном, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, многодетным и неполным семьям с детьми и другим малоимущим и малообеспеченным жителям.

В районе Новогиреево проживает:

- участники ВОВ – 9 чел.,

- инвалиды ВОВ – 6 чел.,

Вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным жителям района рассматриваются районной комиссией по оказанию адресной социальной помощи на основании заявления, поданного в районную комиссию. Материальная помощь предоставляется нуждающимся гражданам, зарегистрированным на территории района Новогиреево города Москвы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и носит единовременный заявительный характер.

В 2023 году рассмотрено 46 заявлений граждан, адресная материальная помощь оказана 44 заявителям на сумму 700 000 рублей.

В 2023 году проведен косметический ремонт в 2 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 373700,82 рублей.

В 2024 году запланировано проведение ремонтных работ в 2 квартирах ветеранов ВОВ.

Гражданам льготных категорий предоставляются талоны на бытовые услуги, такие как: парикмахерской услуги и на ремонт обуви. Данными услугами в 2023 году воспользовались 1200 человек на сумму 723050 руб., к памятным и праздничным датам вручено 600 продуктовых наборов на сумму 712050 руб.

Управой района Новогиреево к празднованию Пасхи в 2023 году было закуплено для жителей льготных категорий 600 пасхальных куличей на сумму 87480 руб.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 31.05.2012г. № Пр-1438 «О вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны» и в связи с юбилейными днями рождения, жителям в возрасте 95 лет (38 жителей), в возрасте 100 лет (8 жителей) были вручены поздравительные открытки, подарки и продуктовые заказы.

В преддверии празднования Нового года, в первоочередном порядке рассматривались заявления от социально незащищенных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и малообеспеченных семей района, многодетных семей, не имеющих возможности самостоятельно приобрести детские билеты, управой района были закуплены билеты на новогодние детские представления на сумму 1 661920 руб.

Объекты физкультуры и спорта

На территории района расположены: ледовой дворец, 1 бассейн, 28 спортивных площадок, каток с искусственным льдом, 43 тренажерных комплекса, 11 площадок WorkOut и 3 площадки настольного тенниса. Кроме того, на территории района Новогиреево осуществляет свою деятельность ГБУ «ООЦ имени Моссовета» ТУ Новогиреево.

Организация досуговой деятельности и проведение массовых мероприятий

ГБУ «ООЦ имени Моссовета» ТУ Новогиреево проводит физкультурно-спортивную работу с населением в 7 помещениях Центра и на 28 спортивных площадках района.

Отдел по взаимодействию с населением управы района Новогиреево города Москвы оказывает содействие ГБУ «ООЦ имени Моссовета» ТУ Новогиреево в организации и проведении на территории района физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. В соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий с 1 января 2023 года в районе Новогиреево проведено 30 спортивных мероприятий в рамках государственного задания и 5 инициативных спортивных мероприятий. Также в рамках государственного задания проведено 30 культурно-досуговых мероприятий и 9 инициативных мероприятий.

В общей сложности во всех мероприятиях приняли участие более 6570 человек.

Молодежная палата и общественные организации района Новогиреево

В районе работает Молодежная палата района Новогиреево. В 2023 году членами Молодежной палаты при поддержке управы района Новогиреево были проведены следующие мероприятия: «Вечер настольных игр»- досуговое мероприятие, патриотическая акция «Свеча памяти», посвящённому Дню Победы, акция по борьбе с незаконной рекламой наркотических средств «Нет наркотикам!». Cовместно с Татьяной Буцкой, депутатом Государственной Думы, члены Молодежной палаты повесили кормушки для птиц, сделанные своими руками в Перовском сквере, праздник «Наш двор - Добрые соседи» в парке на Зеленом (Зеленый проспект, вл.74), «Литературная викторина» для жителей района Новогиреево, мероприятие на тему: «Секреты целебного чаепития по-Восточному», где гости мероприятия могли насладиться вкусом разнообразного сорта чая и познакомиться с видами Восточных чайных церемоний. Также члены молодёжной палаты оказывали помощь в организации праздника-фестиваля «День Святого Владимира» в Перовском сквере принимали участие в городских мероприятиях и субботниках.

Управой района Новогиреево ведется активная работа с общественными организациями района. Самой многочисленной организацией является Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных и правоохранительных органов района Новогиреево, в котором насчитывается более 5000 чел. Совет ветеранов имеет четыре отдельных помещения для работы. Также, на территории района работают общественные организации: бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, жители блокадного Ленинграда, общество жертв незаконных политических репрессий, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, педагоги-ветераны и др.

IV. Выполнение мероприятий Городской целевой программы по развитию потребительского рынка района Новогиреево за 2022 год

По состоянию на 01.01.2024 г. в районе функционируют 658 стационарных предприятий торговли и услуг (фотоматериал представлен на слайде), в том числе:

- 437 предприятий розничной торговли, из них 142 продовольственных магазинов и 295 непродовольственных магазинов, включая  магазины 9 торговых комплексов, торговой  площадью 68792,5 кв. м, обеспеченность торговой площадью составила 688 кв. м. на 1000 жителей, при нормативе минимальной обеспеченности населения площадями торговых объектов по городу Москве в размере 520 кв.м на 1000 жителей для районов, удаленных от основных магистралей.

- 79 предприятий общественного питания открытого типа (кафе, бары, предприятия быстрого питания) на   2420 посадочных мест.

- 14 предприятий общественного питания закрытого типа (в школах, колледжах, больнице) на 2220 посадочных мест.

- 129 предприятий бытового обслуживания на 8923,5 кв.м.

Дефицита торговых площадей и объектов общественного питания в районе Новогиреево нет.

24 предприятия обслуживают льготные категории граждан, из них:

- 19 осуществляют предоставление парикмахерских услуг;

- 5 осуществляют предоставление услуг по ремонту обуви и металлоремонту.

По развитию объектов розничной торговли за 2023 год в районе:

- открыто 97 предприятий торговли (продовольственная группа – 29; промтоварная группа –68) торговой площадью 5597,40 кв.м;

- открыто 6 предприятий бытового обслуживания (парикмахерские, ремонт обуви, металлоремонт, ремонт сотовых телефонов и компьютерной техники);

- открыто 27 предприятий общественного питания на 349 посадочных мест.

О предоставлении компенсаций в форме гранта

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 мая 2022 г. 
№ 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельным категориям граждан, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в условиях санкций», совместным приказом Главного контрольного управления города Москвы, Департамента торговли и услуг города Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, Комитета государственного строительного надзора города Москвы от 26 мая 2022 г. № 30/22/61-02-212/22/ПР-95/22/210 «Об утверждении порядка предоставления дополнительных мер поддержки отдельным категориям граждан, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в условиях санкций» (далее – Совместный приказ), рекомендациями Рабочей группы префектуры Восточного административного округа города Москвы по предоставлению компенсации индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, уплатившим административные штрафы, назначенные за несоблюдение требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и по результатам рассмотрения заявлений, управой района Новогиреево города Москвы по состоянию на 01.01.2024 г. предоставлены компенсации в форме гранта 5 хозяйствующим субъектам в размере 850 000, 00 рублей.

Мелкорозничная сеть

Нестационарные торговые объекты мелкорозничной сети на территории района Новогиреево размещаются в рамках выполнения Постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП в соответствии с утвержденной и согласованной с депутатами муниципального округа Новогиреево схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Актуализирована Схема размещения 24 нестационарных торговых объектов со специализацией с социально значимым ассортиментом:

13 - со специализацией «печать»;

8 - со специализацией «Мороженое»;

1 - со специализацией «Цветы»;

- со специализацией «Театральные билеты»;

1- со специализацией «Продовольственные товары».

Актуализирована Схема размещения 25 нестационарных торговых объектов сезонной сети со специализацией:

3 - «Клубника, земляника»,

1 - «Мороженое»,

2 - «Бахчевые культуры,

2 - «Елочный базар»,

1 - НТО при СТО,

16 - Летние кафе.

Для наполнения рынка, создания условий здоровой конкуренции и как, следствие снижения цен, а также в качестве альтернативы создания розничных рынков законодательством предусмотрена возможность организации ярмарок.

Традиционно, с апреля по ноябрь, на территории района функционировали региональная ярмарка по адресу: Зеленый проспект, д. 81   на 20 торговых мест и ярмарка выходного дня по адресу: Зеленый проспект, д. 22 на 12 торговых мест.

В 2024 году ярмарки продолжат свою работу.

В целях недопущения несанкционированной торговли на территории района управой района проводятся совместные контрольные мероприятия с представителями ОМВД России по району Новогиреево, представителями ГКУ «Организатор перевозок», ГУП «Московский Метрополитен».

В 2023 году проведено около 225 рейдов, в 34 случаях были зафиксированы факты несанкционированной торговли: в соответствии с действующим законодательством было составлено 8 протоколов об административных правонарушениях с применением штрафных санкций на общую сумму 27 500 рублей.

С нарушителями-пенсионерами регулярно проводится разъяснительная работа.

Праздничное и тематическое оформление района

В целях своевременного и красочного оформления района Новогиреево руководителями предприятий торговли и услуг своевременно производится оформление витрин, фасадов, входных групп предприятий в соответствии с утвержденной Городской Концепцией праздничного оформления города.  В дни обязательного вывешивания флагов, монтаж флагового оформления осуществляется в соответствии с утвержденной дислокацией на многоквартирных домах, административных зданиях и торговых предприятиях.

За 2023 год все показатели Программы по развитию потребительского рынка на территории нашего района выполнены в полном объёме. Создаются все условия для наиболее полного удовлетворения спроса жителей и гостей района на потребительские товары, услуги общественного питания и бытового обслуживания в широком ассортименте и по доступным ценам

V.Строительство

Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Новотетерки, д. 8.

Введено в эксплуатацию 2 многоквартирных дома, построенных по Программе реновации жилищного фонда города Москвы по адресам: Свободный проспект, д. 25/27 и ул. Утренняя, д. 1А

Ведется строительство 3 жилых домов по программе реновации по адресам:

- Утренняя улица, вл. 20 (планируемый ввод МКД в эксплуатацию – 2 квартал 2024 года);

- Мартеновская, вл. 39 (планируемый ввод МКД в эксплуатацию – 4 квартал 2024 года);

- Кусковская улица, вл. 12 (планируемый ввод МКД в эксплуатацию – 4 квартал 2024 года);

Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов

Управой района в 2023 году выполнены мероприятия по недопущению самовольного строительства.

В рамках постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП выявлено и демонтировано 155 объектов самовольного строительства по 10 адресам (адреса на слайде)

- Зеленый проспект, вл. 26-28;

- ул. Кусковская, вл. 20А;

- Федеративный проспект, вл. 29А;

- ул. Перовская, между вл. 66А и вл. 68 ;

- ул. Новогиреевская, вл. 44/28;

- Зеленый проспект, вл. 44 ;

- ул. Утренняя, вл. 2  ;

- ул. Кусковская, вл. 17;

- ул. Новогиреевская, вл. 37А;

- ул. Фрязевская, вл. 2-4.

Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2023 году

Всего в районе 310 многоквартирных дома, 34 861 квартир.

171 дом повышенной этажности оборудованы системами ДУ и ППА в количестве 264 ед., которые находятся в рабочем состоянии.

В 2023 году проведено 6 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 5 заседаний постоянно действующей рабочей группы управы района Новогиреево города Москвы по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

На комиссиях рассматривались вопросы обеспечения требований пожарной и антитеррористической безопасностей населения района и проводился анализ работы управляющих компаний по организации профилактических мероприятий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, готовности сил и средств к выполнению задач по предназначению.

По данным 3-ого РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве за 12 месяцев 2023 года произошло:

- 24 пожара (по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2022 года – 34 случая);

Погибших на пожарах нет.

В 2023 году в районе Новогиреево:

- Изготовлено и размещено в жилом секторе информационных бюллетеней, экспресс-информаций по пожарной безопасности, листовок-памяток о соблюдении мер пожарной безопасности в быту и правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций (количество экземпляров - 4700 шт.).

- Проведено одно торжественное мероприятие, посвященное 91-й годовщине образования гражданской обороны.

- Проведено 3 открытых урока, приуроченных ко Дню гражданской обороны Российской Федерации, с проведением тренировок по защите детей и персонала образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций.

- На официальном сайте управы района Новогиреево размещены материалы по действиям населения при угрозе и возникновении ЧС, а также памятки по действиям при ЧС, при пожарах, безопасному поведению на водных объектах (в летний и зимний периоды). Всего на сайте управы размещено 15 различных информаций на пожарную тематику и по вопросам обеспечения безопасности населения.

На учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям района Новогиреево города Москвы (далее – УКП по ГО и ЧС) проведено 104 консультации с неработающим населением, на которых присутствовало 298 человек.

По итогам смотра-конкурса 2023 года среди организаций Восточного административного округа УКП по ГО и ЧС района Новогиреево занял 3-е место.

Проведено два командно-штабных учения (далее – КШУ):

- по теме: «Организация работы районного территориального звена МГСЧС по району Новогиреево при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера (аварии инженерных систем и коммуникаций)» 24 мая – на оценку «хорошо»;

- по теме: «Работа органов управления и спасательных служб района при выполнении мероприятий перевода гражданской обороны с мирного на военное время» 05 октября – на оценку «хорошо».

С целью антитеррористической безопасности населения района управой района Новогиреево совместно с ГБУ «Жилищник района Новогиреево» в 2023 году проведена работа по выявлению и эвакуации 5 единиц брошенного и разукомплектованного транспорта.

В районе создана эвакуационная комиссия района и эвакуационные комиссии организаций. В 2023 году проведено 2 заседания эвакуационной комиссии.

На территории района в жилом секторе имеется одиннадцать защитных сооружений, из которых девять убежищ, одно противорадиационное укрытие и одно укрытие.

На объектах экономики имеется 9 защитных сооружений.

Работа по призыву на военную службу в районе Новогиреево

В ходе призывных компаний подлежало вызову в военный комиссариат 314 чел. Оповещено (вручены повестки) 872 чел. Традиционно, призывники района направлены для прохождения службы в воинские части, дислоцирующиеся на территории центрального федерального округа. Всего направлено 56 (119% выполнения наряда) человек.

Из числа направленных в войска 5 призывников составляют граждане, окончившие образовательные учреждения высшего профессионального образования. Овладели военно-учетными специальностями в образовательных учреждениях ДОСААФ 5 призывника.

Все призывники, направленные для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации, в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации, обеспечены электронными картами, которые в дальнейшем будут использованы в различных автоматизированных системах военного назначения – как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Как и прежде родителям призывников, представителям общественных правозащитных организаций представлялась возможность сопровождать новобранцев к местам прохождения службы.

Призыв 2023 года прошел организованно и без происшествий.

Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным работам

За отчетный период управой района Новогиреево подготовлено 17 писем по осужденным в места отбывания наказания. В ФБУ МРУИИ №5 направляются письма по перечню предприятий для трудоустройства осужденных. Согласован перечень предприятий для трудоустройства осужденных 2023 году.

В 2023 году в ГБУ «Жилищник района Новогиреево» 7 осужденных отбыли наказание в виде исправительных работ и 13 осужденных отбыли наказание в виде обязательных работ.

Работа по противодействию коррупции в деятельности управы района

Осуществляется мониторинг действующего законодательства в области противодействия коррупции в городе Москве, его изменений, в том числе нормативное закрепление установленных федеральными законами запретов и ограничений в отношении лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы в целях противодействия коррупции.

Все государственные гражданские служащие управы района Новогиреево, замещающие должности, включенные в Перечень должностей государственной гражданской службы города Москвы, при назначении на которые и при замещении которых государственные гражданские служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи, ежегодно в установленный срок сдают справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей. Данные сведения размещаются на официальном сайте управы района Новогиреево в разделе «Противодействие коррупции».

Информация о деятельности управы района Новогиреево города Москвы доступна на официальном сайте управы, также на официальном сайте управы в разделе «Электронная приемная» заявителям предоставлена возможность подачи электронного обращения.

VII.Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района Новогиреево за 12 месяцев 2023 года были проведены мероприятия профилактического характера по выявлению причин и условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер по их устранению и выявлению лиц, склонных к совершению правонарушений. Проводилась разъяснительная работа, направленная на недопущение нарушений общественного порядка, работа по выявлению взрослых лиц, вовлекающих подростков в противоправную деятельность и принятие к ним мер административного характера. В течение года проведено 24 заседания комиссии, на которых рассмотрено 152 материала в отношении родителей, взрослых лиц и несовершеннолетних граждан. Активно велась деятельность по обследованию жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении.

С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пресечения наркомании, табакокурения в подростковой среде, выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, проведены 24 локальных рейда:

- за отчетный период с 73 несовершеннолетними, состоящими на индивидуально профилактическом учете в комиссии и проживающими в семьях, признанными находящимися в социально опасном положении, проводилась работа органами и учреждениями системы профилактики района Новогиреево;

- привлечено к административной ответственности 137 человек, из которых взрослых лиц и законных представителей 94 и 43 несовершеннолетних граждан;

- всего в комиссию поступило 858 входящих информационных писем и подготовлено 458 исходящих документов;

- всего назначено 54 штрафа по результатам рассмотрения административных дел (на взрослых и несовершеннолетних) на сумму 83700 рублей;

- всего вынесено 174 постановления по проведению индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и законными представителями несовершеннолетних граждан и направлено 658 поручений органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района Новогиреево.

Совместно с образовательными учреждениями района Новогиреево проводятся советы по профилактики безнадзорности и правонарушений, где рассматриваются вопросы правонарушений среди учащихся образовательных учреждений, освещаются проблемы детской преступности и безнадзорности, выявляются неблагополучные родители.

-  На заседаниях комиссии рассматривались вопросы:

«О состоянии работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, а также о профилактической работе семейного неблагополучия»,

«О самовольных уходах несовершеннолетних из дома и о проведении профилактической работы с данной категорией несовершеннолетних»,

«О работе по профилактике наркомании и суицидальных случаев, в том числе о принимаемых мерах по выявлению, пресечению и предупреждению противоправных действий против несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

«О проводимой работе по мониторингу социальных сетей несовершеннолетних на предмет наличия подписчиков сообществ и аккаунтов в «ВКонтакте», на которых культивируются призывы к совершению правонарушений среди несовершеннолетних»,

«О работе по профилактике «буллинга» и «скулшутинга» в образовательных учреждениях, в том числе о принимаемых мерах по выявлению, пресечению и предупреждению противоправных действий против несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

«Об обеспечении контроля за учащимися образовательных организаций, входящими в «группу риска», а также ведение профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями, законными представителями по предупреждению правонарушений и преступлений».

В течение всего отчетного периода велась работа в тесном контакте с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений, а именно: с ОДН ОМВД России по району Новогиреево, ОСЗН района Перово, ГБУ Мой семейный центр «Горизонт», ГБУ Мой семейный центр «Ориентир», ДГП № 7 филиал № 2, 3, образовательными учреждениями района Новогиреево.

VIII. Взаимодействие управы с жителями района

В 2023 году в управу района Новогиреево города Москвы поступило 2891 письменных обращений. Для сравнения в 2022 году их было 2275 (меньше на 616 обращений).

В 2023 году первоочередными для граждан были вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, гаражного хозяйства, парковок, градостроительства и архитектуры.

Личный прием граждан в 2023 году

В 2023 году главой управы проведен 41 прием граждан, на которых принято 95 человек. Решено положительно 49 обращений, разъяснено – 24. На все обращения были даны ответы в установленные законом сроки.

Работа с обращениями граждан на портал Правительства Москвы

«Наш город» в 2023 году

За 2023 год на портал «Наш Город» поступило 7686 обращений, что составляет на 1580 обращений больше, чем за 2022 год. Основная часть обращений, поступила по категориям: «Дворовые территории» - 3737 обращений, «Многоквартирные дома» - 2967 обращения, «Дороги» - 558 обращение, «Парки» - 419 обращения.

Основные проблемные темы, по которым поступило наибольшее количество обращений в районе Новогиреево за 2023 год:

| Проблемная тема | Количество |
| --- | --- |
| Снег и гололед во дворе | 893 |
| Неубранная дворовая территория | 797 |
| Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями во дворе | 638 |
| Неубранный подъезд | 518 |
| Некачественное содержание/неисправность лифта | 511 |

Поступившие на портал Правительства Москвы «Наш город» сообщения пользователей рассмотрены в установленном порядке, ответы даны в регламентные сроки.

Взаимодействие управы района с органами местного самоуправления

В течение 2023 года глава управы и заместители главы управы принимали участие в заседаниях Совета депутатов по обсуждению вопросов, связанных с развитием района. Также глава муниципального округа Новогиреево Владимир Михайлович Чикунов принимал участие в совещаниях, проводимых в управе по вопросам жизнеобеспечения района.

В 2023 году управой района были составлены дополнительные списки кандидатов в присяжные заседатели для Московского городского суда, Московского и Третьего окружных военных судов, Перовского районного суда города Москвы в количестве 1144 человек.

В течение 2023 года управа района ежемесячно до 10 числа представляла обобщенную информацию о внесенных изменениях и уточнениях в сведениях о гражданах, зарегистрированных по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания) на территории района, являющихся избирателями, участниками референдума, в Московскую городскую избирательную комиссию по формам 11 и 11а в порядке, утвержденном Московской городской избирательной комиссией.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. №157-ПП в 2023 году управа района Новогиреево города Москвы предоставляла в территориальный орган Федеральной службы  государственной статистики по городу Москве годовую форму федерального статистического наблюдения №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» за 2023 г.

Общественные советники управы района Новогиреево.

В настоящее время в районе Новогиреево сформирован состав общественных советников управы района в количестве 284 человек. Общественные советники активно участвовали в информировании населения о проведении выборов Мэра Москвы 8, 9, 10 сентября 2023 года.

Также общественные советники активно принимали участие в районных и окружных мероприятиях, в весенне-осенних субботниках, еженедельных обходах дворовых территорий главой управы района и различных голосованиях на портале «Активный гражданин».

Материально-техническое обеспечение проведения выборов

Управа района Новогиреево занимается материально-техническим обеспечением выборов. В период проведения выборов Мэра Москвы 8, 9, 10 сентября 2023 года управа района занималась оснащением участковых избирательных комиссий специальным оборудованием: стационарными и переносными урнами для голосования, кабинами для тайного голосования. Осуществляла контроль над телефонизацией и бесперебойной работой видеонаблюдения в участковых комиссиях в период подготовки и проведения выборов.

В управе района Новогиреево имеется специально оборудованное помещение для размещения территориальной избирательной комиссии района Новогиреево, оснащенное видеонаблюдением, необходимой оргтехникой и телефоном.

Информирование жителей

Всего в районе расположено 52 информационных стенда. Все стенды установлены в местах наибольшего скопления людей (на территориях, прилегающих к учреждениям социальной и образовательной сфер, у входа в крупные магазины, у станций метрополитена и на автобусных остановках). На стендах размещается наиболее значимая информация о руководителях района, депутатах совета депутатов муниципального образования с указанием адреса и номера телефона, важные для населения информационные объявления: информация МЧС, ОМВД, учреждений социальной сферы и других учреждений.

Также вся важная информация, включая еженедельный обход главы управы территории района с населением, размещается на:

- официальном сайте управы https://novogireevo.mos.ru/;

- сайте органов местного самоуправления Муниципального Округа Новогиреево http://mo-novogireevo.ru/;

- На страницах социальных сетей:

  - «Вконтакте»: https://vk.com/id542843798,

  - в телеграмм канале:  https://t.me/novogir_info.